Modèle de transformation des objectifs en activités opérationnelles

Modèle pratique pour transformer un objectif en livrables, activités et sous-tâches selon une logique WBS simplifiée, avec responsabilités, indicateurs de suivi et risques.

## Mode d’utilisation

• Commencez par clarifier l’objectif, son type, son périmètre et le résultat attendu.

• Décomposez l’objectif en livrables concrets avant de lister les activités.

• Utilisez la logique WBS pour passer du général au détaillé: objectif, livrables, activités, puis sous-tâches.

• Attribuez un responsable clair à chaque activité et utilisez une matrice RACI lorsque plusieurs acteurs sont impliqués.

• Ajoutez des indicateurs de suivi et des risques afin de faciliter le pilotage et la prise de décision.

## 1. Données générales

| Champ | Réponse / information à compléter |
| --- | --- |
| Nom de l’entité / département |  |
| Nom du plan |  |
| Période couverte |  |
| Date de préparation du modèle |  |
| Préparé par |  |
| Propriétaire de l’objectif |  |
| Numéro de version |  |

## 2. Données de l’objectif

| Champ | Réponse / information à compléter |
| --- | --- |
| Libellé de l’objectif |  |
| Type d’objectif | Stratégique / opérationnel / projet / amélioration |
| Domaine concerné |  |
| Raison du choix de l’objectif |  |
| Résultat attendu |  |
| Indicateur associé |  |
| Cible visée |  |

## 3. Analyse préalable de l’objectif

| Champ | Réponse / information à compléter |
| --- | --- |
| Quel problème ou quelle opportunité l’objectif traite-t-il ? |  |
| Quels livrables sont nécessaires pour atteindre l’objectif ? |  |
| Quelles ressources sont disponibles ? |  |
| Quelles contraintes ou difficultés sont prévues ? |  |
| Quelles parties prenantes sont concernées par l’exécution ? |  |

## 4. Transformer l’objectif en livrables

| N° | Livrable attendu | Description du livrable | Preuve de réalisation | Date prévue de réalisation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

## 5. Concept WBS pour décomposer le travail

Le WBS, ou structure de découpage du travail, permet de décomposer un objectif général en livrables, activités, puis sous-tâches. Dans ce modèle, il est utilisé de manière simplifiée pour rendre l’exécution plus claire, attribuable et suivable.

| Niveau | Question pratique | Résultat attendu |
| --- | --- | --- |
| Objectif | Que voulons-nous atteindre ? | Un objectif clair et défini |
| Livrables | Que faut-il livrer pour atteindre l’objectif ? | Des livrables vérifiables |
| Activités | Quelles actions produisent ces livrables ? | Des activités exécutables |
| Sous-tâches | Quelles étapes détaillées composent chaque activité ? | Des tâches attribuables et suivables |

## 6. Transformer les livrables en activités

| N° | Livrable lié | Activité opérationnelle | Description de l’activité | Responsable | Date de début | Date de fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

## 7. Détailler les activités en sous-tâches

| N° | Activité | Sous-tâche | Responsable | Durée estimée | Livrable partiel | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | Non commencé / en cours / terminé |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

## 8. Matrice RACI simplifiée

La matrice RACI clarifie les rôles: R = responsable de l’exécution, A = responsable de la validation ou de la redevabilité, C = consulté, I = informé.

| Activité / tâche | R - Responsable de l’exécution | A - Responsable de la validation | C - Consulté | I - Informé |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 9. Ressources nécessaires à l’exécution

| Type de ressource | Besoin | Activité liée | Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| Ressources humaines |  |  |  |
| Ressources financières |  |  |  |
| Ressources techniques / outils |  |  |  |
| Connaissances / formation |  |  |  |
| Appui externe / partenariats |  |  |  |

## 10. Indicateurs de suivi de l’exécution

| N° | Indicateur | Activité ou livrable lié | Méthode de calcul | Cible | Fréquence de mesure |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | Hebdomadaire / mensuelle / trimestrielle |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 11. Risques et défis

| N° | Risque / défi | Impact sur l’exécution | Niveau d’importance | Action préventive | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Élevé / moyen / faible |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

## 12. Tableau de suivi

| N° | Activité | Taux d’avancement | Statut | Dernière mise à jour | Notes | Décision requise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Non commencé / en cours / terminé / en retard |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |

## 13. Synthèse de la conversion

| Élément | Nombre |
| --- | --- |
| Nombre de livrables définis |  |
| Nombre d’activités opérationnelles |  |
| Nombre de sous-tâches |  |
| Nombre d’indicateurs associés |  |
| Nombre de risques identifiés |  |

## 14. Validation

| Nom | Rôle / fonction | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Préparé par |  |  |  |
| Propriétaire de l’objectif |  |  |  |
| Entité d’approbation |  |  |  |

Modèle de transformation des objectifs en activités opérationnelles – Version modifiable